附件2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **小型水库维修养护（中山市）资金绩效目标表** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 小型水库维修养护（中山市） | | | | |
| 项目类型 | 32-其他事业发展性支出 | | | | |
| 资金主管部门 | 中山水务局 | | | | |
| 设立依据 | 《广东省财政厅关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知》（粤财农〔2024〕163）号） | | | | |
| 总体绩效目标 | 根据任务清单并结合中山市实际开展20个小型水库维修养护。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成20个中山市小型水库工程的维修养护。 | | | | |
| **绩效指标** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 小型水库工程维修养护座数 | 20 | 20 |
| 质量指标 | 截至2026年6月底，完工项目初步验收率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 截至2026年6月底，投资完成比例 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 截至2025年底，投资完成比例 | ≥80% | ≥80% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 是 |
| 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 是 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | ≥90% |