附件2
	中央水利发展资金-2026年白蚁防治（中山市）资金绩效目标表

	项目名称
	2026年白蚁防治（中山市）

	项目类型
	32.其他事业发展性支出

	资金主管部门
	中山市水务局

	设立依据
	《广东省财政厅关于下达2026年中央水利发展资金预算（第二批）的通知》（粤财农〔2026〕64号）

	项目概述
	项目资金总额为30万元，全部用于中山市小型水库和堤防白蚁危害监测，其中石塘水库补助资金5万元，马岭水库补助资金3万元；古镇镇13.61公里堤防白蚁危害监测8万元，小榄镇25.36公里堤防白蚁危害监测14万元，共30万元。
其中：小型水库工程白蚁危害监测要求覆盖水库蚁源区和蚁患区，每百平米设置2诱杀桩、每座一套监测设备；堤防白蚁危害监测要求覆盖全堤长度，每千米50处诱杀桩和5处监测（危害治理及监测方式仅为资金测算所用，仅供参考，请根据实际需求选择适当的危害治理及监测方式）。

	总体绩效目标
	完成中山市38.97公里堤防和2座小型水库工程的白蚁危害监测。

	年度绩效目标
	完成中山市38.97公里堤防和2座小型水库工程的白蚁危害监测。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	实施周期指标值
	年度指标值

	
	预算执行率
	支付进度
	截至2026年7底，中央财政资金支付率
	≥70%
	≥70%

	
	
	
	[bookmark: _GoBack]截至2026年9月底，中央财政资金支付率
	≥80%
	≥80%

	
	
	
	截至2026年12月底，中央财政资金支付率
	100%
	100%

	
	产出指标
	数量指标
	小型水库白蚁危害监测数量
	2座
	2座

	
	
	
	堤防白蚁危害监测长度
	38.97公里
	38.97公里

	
	
	质量指标
	截至2026年12月底，完工项目初步验收率
	100%
	100%

	
	
	
	工程验收合格率
	100%
	100%

	
	
	
	已建工程是否存在质量问题
	否
	否

	
	
	时效指标
	截至2026年底，投资完成比例
	100%
	100%

	
	效益指标
	可持续影响指标
	已建工程是否良性运行
	是
	是

	
	
	
	工程是否达到设计使用年限
	是
	是

	
	满意度指标
	服务对象满意度
	受益群众满意度
	≥90%
	≥90%



