附件2

| 中央水利发展资金-2026年白蚁防治（中山市）资金绩效目标表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2026年白蚁防治（中山市） |  |  |  |  |
| 项目类型 | 32.其他事业发展性支出 |  |  |  |  |
| 资金主管部门 | 中山市水务局 |  |  |  |  |
| 设立依据 | 《广东省财政厅关于下达2026年中央水利发展资金预算（第二批）的通知》（粤财农〔2026〕64号） |  |  |  |  |
| 项目概述 | 项目资金总额为30万元，全部用于中山市小型水库和堤防白蚁危害监测，其中石塘水库补助资金5万元，马岭水库补助资金3万元；古镇镇13.61公里堤防白蚁危害监测8万元，小榄镇25.36公里堤防白蚁危害监测14万元，共30万元。 其中：小型水库工程白蚁危害监测要求覆盖水库蚁源区和蚁患区，每百平方米设置2诱杀桩、每座一套监测设备；堤防白蚁危害监测要求覆盖全堤长度，每千米50处诱杀桩和5处监测（危害治理及监测方式仅为资金测算所用，仅供参考，请根据实际需求选择适当的危害治理及监测方式）。 |  |  |  |  |
| 总体绩效目标 | 完成中山市38.97公里堤防和2座小型水库工程的白蚁危害监测。 |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 完成中山市38.97公里堤防和2座小型水库工程的白蚁危害监测。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
|  | 预算执行率 | 支付进度 | 截至2026年7底，中央财政资金支付率 | ≥70% | ≥70% |
|  |  |  | 截至2026年9月底，中央财政资金支付率 | ≥80% | ≥80% |
|  |  |  | 截至2026年12月底，中央财政资金支付率 | 100% | 100% |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 小型水库白蚁危害监测数量 | 2座 | 2座 |
|  |  |  | 堤防白蚁危害监测长度 | 38.97公里 | 38.97公里 |
|  |  | 质量指标 | 截至2026年12月底，完工项目初步验收率 | 100% | 100% |
|  |  |  | 工程验收合格率 | 100% | 100% |
|  |  |  | 已建工程是否存在质量问题 | 否 | 否 |
|  |  | 时效指标 | 截至2026年底，投资完成比例 | 100% | 100% |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 是 |
|  |  |  | 工程是否达到设计使用年限 | 是 | 是 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | ≥90% |